附件1：

第二轮自治区生态环境保护督察第18项整改任务完成情况表

单位：和林格尔县人民政府

整改任务	农业节水成效不明显。2020年以来新增节水灌溉面积125.2万亩，但农业用水总量不降反升，2023年较2020年增加0.91亿立方米，其中位于赛罕区地下水超采区的35个村灌溉用水量从2020年的1727万立方米增加到2022年的3100万立方米。
责任单位	和林格尔县人民政府
整改目标	提升农业节水成效。

整改措施	一是严格控制农业灌溉面积，强化农业用水总量和定额管理。二是大力推进农技、农艺、品种、结构、工程节水，深入推进农业综合水价改革。三是实施重点节水工程，因地制宜实施高标准农田建设，完善田间节水设施。加快灌区续建配套和现代化改造。四是压减赛罕区地下水超采区范围内35个村的灌用水量。

完成情况

一是2024年初，县政府印发超采区治理方案，明确了各乡镇农业灌溉用水定额(120m³/亩/年)和农灌用水量管控指标，同时积极推进各项治理措施落地落实，通过开展农灌机电井封闭、井电双控管控农灌水量、地表水置换灌溉用地下水、推出节水奖励和超额累进加价制度、推动超采区土地流转，实施膜下滴灌高效节水改造和“水改旱“等工作，进一步压减农业用水量。截止2024年底，我县超采区地下水位降幅从2023年的下降3米以上控制到下降0.88米，下降趋势得到了有效遏制。

二是2025年以来，我县编制了《和林格尔县人民政府关于深入推进农业水价改革及农业灌溉管控工作方案》,继续推进农业水价综合改革工作，结合节水行动要求，在超采区实施水改旱1.4万亩以上，并积极配合农牧局选定2025年度实施高标准农田建设5.5万亩(其中新建3.5万亩，提升改造2万亩),继续推动我县农业节水工作。截止2025年10月，我县地下水超采区平均水位同比止跌回升4.73米，治理成效明显。